Positiiviset

* Enemmän taskeja jaossa
* kaikille tekemistä, tekeminen jakaantui tasaisemmin
* On ollut hauskaa yhä, hyvä tiimihenki
* Estimointi ja suunnittelu paranivat
* tasainen eteneminen onnistunut, ollut mielekästä

Kehitettävää

* Product backlog user storyiksi
* User storyja vastaavat testit
* Kaikki asiakkaan ymmärrettäväksi, user story -tasolla asiakkaan nähtävä heti onko story valmis vai ei
* napakampi agenda asiakastapaamisiin, katsotaan storyt läpi
* Palaverissa yksi henkilö kerrallaan vetovastuussa?
* Taskeista yhä pienempiä
* Taululla aina oltava taski siitä, mitä teet, jotta tiedetään mitä kukin tekee
* Uusi taski jokaisesta muutoksesta mitä lähdetään tekemään
* Ei lähdetä tekemään taskin sisällä taskiin liittymättömiä asioita

Valitaan kehitettäväksi / miten

* Kaikesta taski, taskin sisällä ei taskiin liittymätöntä
* Asiakastapaamisen refaktorointi